  Kullanıcı Arayüzünü Modernleştir: Web Sustainage arayüzünü responsive (mobil/tablet uyumlu) hale getir. Mevcut Flask şablonlarının yerini modern bir JavaScript frameworkü (React veya Vue) kullanarak Tek Sayfa Uygulaması (SPA) ile değiştir. Yeni arayüzde dashboard, grafikler ve veri tabloları etkileşimli olsun.

  Tam Çok Dilli Destek Sağla: Tüm sayfalarda (giriş, super admin ve modüller) LanguageManager altyapısını kullanacak şekilde arayüz metinlerini çevirilebilir hale getir. Eksik çeviri anahtarlarını tespit edip tr.json ve diğer dil dosyalarına ekle; otomatik çeviri sonrası manuel kontrol sağla.

  Rol ve Yetki Yönetimi Arayüzü Tasarla: Rol bazlı erişim (RBAC) için ayrıntılı bir yönetim paneli oluştur. Bu panelde kullanıcılar, roller ve yetkiler yönetilebilsin; şirket bazlı yetki devri yapılabilsin. Mevcut UserManager fonksiyonlarını bu arayüzle entegre et.

  Veri Yedekleme ve Entegrasyon Geliştir: SQLite veritabanı için otomatik yedekleme modülü ekle ve bulut tabanlı yedekleme seçenekleri sun. ERP sistemleriyle entegrasyon için API tabanlı veri aktarımı modülü geliştir; CSV/Excel’e bağımlılığı azalt.

  Anket Sistemini Yeniden Yaz: PHP tabanlı hosting anket sisteminden tamamen ayrılarak Python/Flask tabanlı bir anket mikro servisi oluştur. Koşullu mantık ve dallanma destekleyen soru tipleri ekle; anket verilerini mevcut veritabanı yapısıyla uyumlu şekilde kaydet.

  GRI/TSRS/SDG Modüllerini Güncelle: Boş olan modules/sdg dizinini doldurarak SDG hedef ve göstergelerinin yönetimi için GUI ve raporlama bileşenleri ekle. TSRS ve ESRS modüllerini 2026 regülasyonlarına göre güncelle; modüller arası eşleştirme işlevlerini geliştirmeye devam et.

  Güvenlik ve Uyumluluk Artır: SOC 2 ve ISO 27001 uyum planı hazırlayacak şekilde uygulamada veri şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama ve ayrıntılı erişim logları uygula. Lisans yönetimi ve kullanıcı kayıtlarında güçlü şifre politikaları kullan.

  Performans ve Kullanım Kolaylığını İyileştir: Büyük veri tablolarında sayfalama, arama ve filtreleme fonksiyonları ekle. Ön bellekleme (cache) ve lazy loading stratejilerini optimize ederek arayüzün hızını artır. Kullanıcıların kendi rapor şablonlarını sürükle–bırak yöntemiyle tasarlayabilecekleri bir rapor tasarım aracı ekle; PDF çıktılarında DejaVu Sans fontu kullanarak Türkçe karakter desteğini sürdür.

  Bulut SaaS ve Genel Sonuç: Web Sustainage’i çok kiracılı, ölçeklenebilir bir bulut mimarisine dönüştür. Tüm modüller için RESTful servisler sağlayarak uygulamayı tamamen SaaS olarak sun. Bu değişiklikler, GRI, TSRS ve SDG standartlarını kapsayan raporlama ve anket fonksiyonlarıyla güçlü, modern ve uluslararası rekabetçi bir platform oluşturacaktır